花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

招标文件

项目编号：GZCQC2500FG05017

采购类型：服务类

采 购 人：广州市花都区狮岭镇合成经济联合社

广州程启招标代理有限公司 编制

2025年7月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 任务书	16

第四章 评标文件	35

第五章 合同（样本）	52

第六章 投标文件格式	63

格式1 投标书	64

格式2 开标一览表	65

格式3 详细报价	66

格式4 法定代表人证明书	67

格式5 法定代表人授权委托书	68

格式6 实质性响应一览表（如有）	69

格式7 投标资格情况表	70

7.1联合体共同投标协议书	72

格式8 投标人商务情况表	74

8.1同类项目业绩	76

8.2获奖情况	77

8.3项目组成员	78

8.4管理体系认证	79

格式9 投标人技术情况表	80

格式10 任务书响应差异表	81

格式11 交纳服务费承诺书	82

格式12 投标人资格声明函	83

# 第一章 投标邀请

投标邀请

项目概况：

花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目招标项目的潜在投标人应在广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）获取招标文件，并于2025年7月22日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZCQC2500FG05017

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

招标方式：公开招标

招标金额（含税）：5,149,400.00元

招标要求：

| 子包号 | 子包名称 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 采购预算 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花都区狮岭镇合成村横坑二村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 | 1(项) | 详见任务书 | 2622700.00元 |
| 2 | 花都区狮岭镇合成村横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 | 1(项) | 详见任务书 | 2526700.00元 |

服务期限：合同签订之日起24个月内（不包含审查与公示时间），具体时间计划可根据实际情况双方协商调整。

投标规则：上述2子包可兼投兼中。

二、申请人的资格要求：

1.满足以下规定并提交下列材料：

（1）具有独立承担民事责任能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务状况报告复印件（如2025年成立不满一年的企业，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件），或银行出具的资信证明材料复印件；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供《投标人资格声明函》；

（5）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供《投标人资格声明函》）

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

（2）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。（提供《投标人资格声明函》）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。（提供《投标人资格声明函》）

（4）投标人具有相关部门颁发的且在有效期内的城乡规划编制资质乙级（或以上）和测绘资质证书乙级（或以上）；（根据《自然资源部办公厅关于城乡规划编制单位甲级资质证书延期有关事宜的通知》的规定，暂不对城乡规划编制资质有效期限作出要求）（提供对应有效的证书复印件）

（5）本项目接受联合体投标。如以联合体形式参与投标，联合体成员不超过4家，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标。联合体成员必须各方共同签署《联合体共同投标协议书》，明确分工。且投标时必须提交《联合体共同投标协议书》。

（6）已在本项目招标代理机构处登记报名。

三、获取招标文件

时间：2025年7月1日至2025年7月8日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：现场报名或邮箱电子报名（详细地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼；邮箱：gzcqc2006@163.com；具体详见广州程启招标代理有限公司官网http://www.gzcqc.com/的“招标文件购买流程”）获取招标文件，如需邮寄，请咨询联系人：杨小姐，联系电话：020-83576900。

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月22日09时30分00秒（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人名称：广州市花都区狮岭镇合成经济联合社

招标人地址：广东省广州市花都区狮岭镇合成村北五街5号

招标人联系方式：020-86996112

2.招标代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和任务书等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

  - 资金来源

自筹资金。

  - 适用范围

    - 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关招投标的法律法规制定本须知。

    - 招标人、招标代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；招标人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 公告发布媒体

中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

  - 定义

    - 招标人：是指广州市花都区狮岭镇合成经济联合社。

    - 招标代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向招标代理机构登记报名并获取本项目招标文件且提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了招标人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 合同期、服务期限：是指采购合同生效之日起至按要求完成并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及任务书。

    - 招标人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标人不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书、业绩对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 关于关联企业投标

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动，如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

  - 通知

对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，招标代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）任务书

（4）评标文件

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

  - 招标文件的澄清或修改

    - 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。招标代理机构应将澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 招标代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功获取招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

    - 招标人或者招标代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 本项目接受联合体投标，除联合体协议书必须由联合体各方进行签字或盖章外，其他资料均可由联合体主办方签字或盖章；投标文件封面及内容落款中的“投标人”“投标单位”“声明企业”等应填写联合体各方的单位全称【格式：(主)单位全称(成)单位全称(成)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予招标代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：正本投标文件及电子版）、②副本、③唱标信封（内含：开标一览表）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 项目编号：GZCQC2500FG05017 项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 子包号： 子包名称： 投标人全称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

    - 招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 招标代理机构不接受电话、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 授予合同

  - 中标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，招标人依法确定中标人。

    - 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 中标结果公告

招标代理机构将在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公示，公示期为3天。中标结果公示完毕后，如无异议则发布中标结果公告。

  - 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标人。

  - 签订合同

    - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其法定代表人或授权代表与招标人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

    - 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 异议和投诉（格式请在广州程启招标代理有限公司网站下载）

    - 投标人对评标结果有异议或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对异议或投诉内容的真实性承担责任。

    - 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人或招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

    - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。

    - 投标人或者其他利害关系人对中标公告内容有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人或招标代理机构应在收到投标人书面异议之日起3日内作出答复。

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 异议和投诉方式：

招标人名称：广州市花都区狮岭镇合成经济联合社

招标人地址：广东省广州市花都区狮岭镇合成村北五街5号

招标人联系方式：020-86996112

招标代理机构：广州程启招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

### 招标服务费

中标人须向招标代理机构交纳的代理服务费，本项目的代理服务费执行以下价格：

（1）以每个子包的中标金额作为收费的计算基数；

（2）预算金额在100万以下的，代理服务费按1.5%计算；101万到500万的，按0.8%计算……

（3）代理服务收费按差额定率累进法计算。

（4）代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

（5）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《采购代理服务费支付承诺书》向招标代理机构直接交纳代理服务费。

# 第三章 任务书

任务书

| 子包号 | 子包名称 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 采购预算 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花都区狮岭镇合成村横坑二村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 | 1(项) | 详见任务书 | 2672700.00元 |
| 2 | 花都区狮岭镇合成村横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 | 1(项) | 详见任务书 | 2526700.00元 |

注：带“★”条款为实质性响应性条款，不满足按废标处理。

子包1：花都区狮岭镇合成村横坑二村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目任务书

- 一、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实市委市政府重点工作部署，广州市近期将全力推进村镇工业集聚区整治提升，解决村镇工业集聚区布局分散、形态破旧、产值税收低、利用效率低等问题，优化城市空间结构，实现高质量发展。花都区村镇工业集聚区规模全市第三，是广州市村镇工业集聚区改造的主战场之一，在制造立区的发展战略推动下，结合全区“一区一城一港一湾”产业发展新格局。狮岭镇作为花都区北部重点打造的产业重镇，而合成村是狮岭镇现状重要的的产业发展区域，建议重点谋划整体产业园区发展。为强化规划引领、推动园区改造工作有序开展，拟由狮岭镇指导合成村统筹开展合成村横坑二村村镇工业集聚区改造工作。

（二）项目范围

本次根据成片连片的原则，初步划定项目改造范围约23645平方米（约35.47亩）（改造范围面积以指界和勘测定界为准）。项目四至情况如下：北至合成村通达街、西临武广安置区、南至现状空地、东至现状山体。

项目改造范围示意图（*根据实际情况可调整，面积以指界和勘测定界为准）

- 二、工作原则

1、规划先行，注重实施

突出规划的引领作用，以目标为导向制定切实可行的行动计划，建立建设项目库，按照先规划后建设、不规划不实施的工作模式，提高规划的科学性和可操作性，强化规划的法定地位。

2、国际视野和前瞻性原则

按照高质量发展的要求，发挥狮岭时尚智造港的带动作用，以时尚产业数智化为方向，谋划“研发制造-产业服务”的全链条载体，通过借鉴国内外同类型先进地区规划设计和发展建设的经验，以国际视野谋划规划区整体发展，完成具有前瞻性的规划设计成果。

3、尊重民意，共同缔造

在政府主导的原则下，充分尊重相关改造主体的意愿，激发多方参与改造方案编制和实施的积极性和主观能动性，建立政府、企业、规划师多方协作联动的规划编制工作机制，打造共建共享共治的治理模式。

4、“多规合一”原则

规划应综合协调国土空间规划、控制性详细规划与社会经济发展规划之间的关系，特别是注意建设用地在规模与空间布局上的衔接，并统筹各类专项规划，实现“多规合一”。

5、精细化、品质化原则

按照“精细化、品质化”的要求，从人的尺度和出行需要出发，以高水平城市设计提升地区价值，塑造展现产业特色的城市意向，实现“全覆盖、全要素、全流程”的“三全”城市设计管控，聚焦设计导控，实现精细化品质化全过程管控。

- 三、工作内容

结合本项目基本情况和特点，工作内容包括控规局部修正、实施方案（项目策划、申请纳入试点项目、编制实施方案、项目招商、数据调查）、土地证办证3部分：

1、控规局部修正

按照产业区块控规优化要求，以村为主体组织地块控规调整工作，并经花都区城市规划联席委员会规划专业委员会审议后，作为实施方案审批和后续开发建设的规划建设依据。按照市规划和自然资源局的要求，工作内容包括：

（1）控规调整文本。主要内容包括现状情况、上层次及相关规划、修改原因分析、修改内容、修改的可行性论证等。

（2）交通影响评估、环境影响评估、社会稳定风险评估、洪涝安全评估、历史文化保护专章、树木保护专章等专项，成果将报送相关部门征求意见，结论将纳入控规调整论证报告一井上报

2、实施方案阶段

2.1项目策划（含纳入试点申报材料）

明确片区发展定位及功能策划；按照现有的城市更新和村镇工业集聚区相关政策，开展片区范围划定、更新改造策略研究、更新改造总量及资金、更新改造模式与方式、更新项目及计划等工作，主要内容包括：

（1）现状概述。分析片区区位条件、人口经济情况、用地现状梳理、房屋建筑情况、标图建库情况、改造意愿摸查等情况，对现状问题进行综合评述。

（2）上层次及相关规划。梳理国土空间规划、城市总体规划、土地利用总体规划、控制性详细规划、国民经济和社会发展规划、重点项目计划、城市更新总体规划及专项规划，对接重点项目、基本生态控制线、控制性详细规划法定图则及其他专项规划内容。

（3）功能定位研究。依据社会经济发展需求和发展机遇，结合城市总体规划、控制性详细规划、全区园区体系规划与其他相关上层次规划的发展定位，结合与周边地区的功能关系，提出更新片区发展定位，明确片区各项主导功能。

（4）规划用地布局。结合该地区上层次及相关规划要求、机场限高等条件，把复建、融资、公共服务等各类建筑量落实到空间布局，并明确用地规划控制指标与配套设施要求。

（5）项目实施保障。规定片区内更新项目实施主体应履行的各项义务，如落实搬迁责任、进行开发建设、配套建设或移交城市基础设施和公共服务设施，以及政府主管部门要求落实的其他绑定责任。制定更新片区建设时序与分期计划，并提出资金安排建议。

（6）改造效益分析。分析项目在节约集约用地、道路交通改善、保障城市公共利益的影响。分析释放融资用地、产业发展情况、产业建设量、新增就业岗位、土地出让金、预计税收情况等内容。分析人居环境绿地率、河涌整治、节能减排等方面的提升影响。

（7）实施项目划定：结合规划条件、用地权属边界、权属人发展意愿、项目实际需求等情况，将片区规划细分为多个实施项目，并提出近期实施重点。

2.2编制实施方案、项目招商、数据调查工作

按照《花都区村镇工业集聚区改造项目改造方案及招商方案编制与审批指引（试行）》要求，以村为主体组织编制实施方案，通过花都区村镇工业集聚区升级改造指挥部审议，区政府审批后，作为引入合作企业的依据。改造实施方案主要包括整体策划研究、经济测算、改造方案等内容，重点是从实施角度提出可行性方案。

（1）项目概况

1）区位分析。说明项目所处地理位置，分析其在区域中的功能、交通等方面的地位和作用。

2）项目背景。说明方案编制的背景情况，包括纳入年度计划／三年行动计划／储备项目库情况，市、区政府工作部署，相关文件批示等。

3）编制与审查过程。说明方案的编制与审查过程，包括方案委托、编制、公示、审查、审批、征求意见过程等。

4）改造意愿。说明更新范围内土地权属人改造意愿情况。

5）更新范围。明确项目用地范围及用地规模。

（2）现状分析

1）土地权属。说明改造范围内土地的权利人、面积、用途等。

2）标图建库。说明改造范围内标图建库情况。

3）勘测定界。说明勘测定界报告用地面积等情况，需附土地勘测定界技术报告书的扫描件。

4）土地利用现状。包括2009年土地利用现状、最新年份土地利用现状情况分析。

5）建筑情况。说明现状总建筑面积、建筑质量、建筑层数等。

6）现状产业情况。说明现状旧厂房的经营情况、生产类型。现状租约情况及清租解约费用初步摸查，如有现状租约和租金情况一并说明。

7）现状历史文化遗产

说明现状历史文化遗产情况。

8）古树名木及古树后续资源和大树

说明现状古树名木及古树后续资源和大树情况。

9）现状基础设施情况。说明现状公共服务设施、市政基础设施的建设情况。

10）现状绿地及开敞空间

现状绿地系统和水系等情况分析。

（3）相关规划情况

梳理国土空间总体规划、控制性详细规划、产业区块线、生态廊道控制规划、饮用水源保护区规划、白云国际机场控高及噪音（如涉及）等对项目的管控要求。

（4）更新目标与功能业态

1）更新目标。根据上层次规划的要求，结合项目发展条件，提出项目的更新目标。

2）功能、业态及规模。说明项目的更新功能及业态， 应包括产业发展目标，产业规模，重点产业项目等。

（5）更新改造方案

1）改造方式及主体。明确项目实施的主体及采取的改造方式。

2）用地处置情况。按项目类型，说明地块的用地处置方式。

3）经济分析。分析项目改造成本，如项目已完成招商，对相关的利益分配内容进行衔接，对相关主体的收益进行说明。

4）市政基础设施和公共服务设施。说明改造范围是否落实上层次控制性详细规划对市政基础设施、公共服务设施的要求。

5）更新建设总平面及建设指标。说明建筑、道路、绿地等空间布局，布置总平面图及技术经济指标表。

6）空间形态示意图。表达城市设计构思与设想，协调建筑、环境与公共空间的关系，突出空间三维形态特色，包括整体鸟瞰图、局部意向图等。

7）专项评估。说明环境影响评估情况、交通影响评估、文化遗产评估等相关专项情况。

8）土地整备方案。明确自行改造、政府收储、无偿移交等用地面积及分布。

（6）征求意见情况

说明项目的征求意见情况。

（7）效益分析

1）经济效益。分析预测项目更新改造后经济收益情况及产业发展情况等内容。

2）社会效益。分析城市特色资源保护、延续历史文化传承、集约节约用地、道路交通改善、保障城市公共利益的影响。

3）环境效益。分析节能减排、人居环境优化、绿地率、河涌整治等方面的提升影响。

（8）附件

1）会议纪要。包括方案审查会议、专家会、职能部门协调会等会议纪要。

2）征求意见情况表。包括征求职能部门意见及采纳情况和说明。

3）土地权属证件。国有土地使用证、集体所有权证、集体土地建设用地使用证等证件扫描文件。

4）勘测定界报告。勘测定界报告扫描文件。

5）其他相关材料。

包括按照指引编制的交通影响评估、规划环境影响评价、历史文化遗产调查评估、古树名木及古树后续资源影响评估、洪涝安全评估、市政基础设施评估、社会稳定风险评估、安全隐患评估（涉及安全隐患的）、地质环境质量评估（位于地质灾害易发区或涉及不良地质作用的）以及其他按要求需要的评估。

（9）前期阶段数据摸查及低效用地项目库核查

基础数据调查（数据调查、E级GPS RTK观测）、不动产权籍调查（集体土地不动产调查地籍测不动产权籍测绘、界址点调查）、前期方案阶段勘测定界（方案测算阶段的、界址点调查）、低效用地项目库核查及补录。

（10）项目招商工作

协助项目进行市场调研、招商引资、举办招商推介会、洽谈签约等相关招商工作。

3、土地证办证阶段

（1）批后实施

不动产权籍调查（包括不动产权籍调查地籍测绘、界址点调查、用地套图）

- 土地证办证（含直接确权、征收部分）。

由村集体提出，符合低效用地的按相关程序报区规资局相关部门按程序办理集体建设用地使用权首次登记。

- 四、项目工作依据、标准

1、法律法规及规范标准

•《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）；

•《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）；

•《中华人民共和国土地管理法实施条例（2021年修订版）》；

•《城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137）》（2011）；

•《广州市城乡规划技术规定》（2019修正）。

2、上位规划

•《广州市国土空间总体规划（2018-2035年）》；

•《广州市城市更新总体规划(2015-2020)》;

•《花都区国土空间总体规划（2021-2035年）》

3、政策依据

•《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）；

•《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令第134号）；

•《广州市城市更新（九项重点工作）领导小组关于城市更新方案审定事权委托下放的通知》（穗更新〔2019〕1号）；

•《广州市城市更新工作领导小组办公室关于城市更新方案审定事权委托下放的通知》（穗更新办〔2019〕4号）

•广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市城市更新三年行动计划（2019—2021年）》的通知（穗建前期〔2019〕1802号）；

•《广州市提高工业用地利用效率实施办法》（穗府办规〔2022〕5号）；

•《广州市人民政府办公厅关于广州市村级工业园整治提升的实施意见》（穗府办规〔2019〕9号）；

•《广州市城市更新片区策划方案编制和报批指引》（穗建前期〔2020〕316号）；

•《中共广州市委、广州市人民政府关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》（穗字〔2020〕10号）；

•《广州市深化城市更新推进高质量发展的工作方案》（穗府办函〔2020〕66号）；

•《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区村级工业园整治提升实施细则（试行）的通知》（花府办规〔2020〕5号）；

•《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（广东省人民政府令〔2021〕279号）；

•《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号）；

•《广州市人民政府办公厅关于印发广州市支持村镇工业集聚区更新改造试点项目的土地规划管理若干措施（试行）的通知》（穗府办规〔2022〕12号）

•《广州市工业和信息化局广州市规划和自然资源局关于深入推进村镇工业集聚区整治提升工作的通知》（穗工信函〔2022〕58号）

•《花都区村镇工业集聚区升级改造模式及流程指引（试行）》

•《花都区村镇工业集聚区改造项目改造方案编制与审批指引（试行）》

•《关于花都区低效用地再开发（村镇工业集聚区升级改造）项目集体土地申请直接确认建设用地使用权的指引（试行）》

- 五、验收标准

成果符合国家相关法律法规及行业现行规范、标准等，按照中标人投标文件的承诺，完成招标文件任务书中的工作，通过技术审查并经招标人确认后予以验收。若招标人作了深化或调整，按照深化及调整后的要求进行验收。

- 六、服务期限

合同签订之日起24个月内（不包含审查与公示时间），具体时间计划可根据实际情况双方协商调整。

- 七、★项目费用

1、本项目总价包干，项目预算金额（最高限价）为2672700.00元，凡超出最高限价的，一律视为无效投标。

2、投标报价包括：人员劳务费、资料收集费、考察调研费、专家咨询费、资料印刷费、工具及物耗费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 八、付款方式

1.第1期：支付比例30%，合同签订生效后10个工作日内，招标人向中标人预支付合同款总额的30%；

2.第2期：支付比例30%，提交控规调整方案成果文件并通过花都区城市规划联席委员会审议通过后10个工作日内，招标人向中标人支付合同款总额的30%；

3.第3期：支付比例40%，提交实施方案成果文件并通过区层面会议审议通过，完成土地证办证后10个工作日内，招标人向中标人支付合同款总额的40%；

4.中标人须向招标人提供税务局监制的合法、足额发票，招标人凭发票付款。中标人延迟提供发票的，招标人付款时间相应顺延且不承担任何责任。中标人提供发票不视为已收到招标人付款。

- 九、质量要求

必须针对本项目招标要求，提供完整的质量保证体系，确保调查成果达到相关技术标准的要求，对质量保证的措施进行详细描述，并保证工作成果满足行政审批部门的要求。出现质量问题的，须无条件返工，不额外收取费用。

- 十、保密要求

必须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其它相关保密法规,必须采取措施对本项目整理过程中的档案实体和数据的保密，并保证安全；不得截留和向第三方泄露所涉及的档案，资料的范围、内容及最终形成的各类数据；确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。本项目涉及的保密条款并不因本项目合同的终止就失效，该条款对各方依旧有法律约束力。

子包2：花都区狮岭镇合成村横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目任务书

- 一、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实市委市政府重点工作部署，广州市近期将全力推进村镇工业集聚区整治提升，解决村镇工业集聚区布局分散、形态破旧、产值税收低、利用效率低等问题，优化城市空间结构，实现高质量发展。花都区村镇工业集聚区规模全市第三，是广州市村镇工业集聚区改造的主战场之一，在制造立区的发展战略推动下，结合全区“一区一城一港一湾”产业发展新格局。狮岭镇作为花都区北部重点打造的产业重镇，而合成村是狮岭镇现状重要的的产业发展区域，建议重点谋划整体产业园区发展。为强化规划引领、推动园区改造工作有序开展，拟由狮岭镇指导合成村统筹开展合成村横坑三村村镇工业集聚区改造工作。

（二）项目范围

本次根据成片连片的原则，初步划定项目改造范围约24079平方米（约36.12亩）（改造范围面积以指界和勘测定界为准）。项目四至情况如下：北至现状空地、西临祥丰北路、南至下横坑二巷、东至现状山体。

项目改造范围示意图（*根据实际情况可调整，面积以指界和勘测定界为准）

- 二、工作原则

1、规划先行，注重实施

突出规划的引领作用，以目标为导向制定切实可行的行动计划，建立建设项目库，按照先规划后建设、不规划不实施的工作模式，提高规划的科学性和可操作性，强化规划的法定地位。

2、国际视野和前瞻性原则

按照高质量发展的要求，发挥狮岭时尚智造港的带动作用，以时尚产业数智化为方向，谋划“研发制造-产业服务”的全链条载体，通过借鉴国内外同类型先进地区规划设计和发展建设的经验，以国际视野谋划规划区整体发展，完成具有前瞻性的规划设计成果。

3、尊重民意，共同缔造

在政府主导的原则下，充分尊重相关改造主体的意愿，激发多方参与改造方案编制和实施的积极性和主观能动性，建立政府、企业、规划师多方协作联动的规划编制工作机制，打造共建共享共治的治理模式。

4、“多规合一”原则

规划应综合协调国土空间规划、控制性详细规划与社会经济发展规划之间的关系，特别是注意建设用地在规模与空间布局上的衔接，并统筹各类专项规划，实现“多规合一”。

5、精细化、品质化原则

按照“精细化、品质化”的要求，从人的尺度和出行需要出发，以高水平城市设计提升地区价值，塑造展现产业特色的城市意向，实现“全覆盖、全要素、全流程”的“三全”城市设计管控，聚焦设计导控，实现精细化品质化全过程管控。

- 三、工作内容

结合本项目基本情况和特点，工作内容包括控规局部修正、实施方案（项目策划、申请纳入试点项目、编制实施方案、项目招商、数据调查）、土地证办证3部分：

1、控规局部修正

按照产业区块控规优化要求，以村为主体组织地块控规调整工作，并经花都区城市规划联席委员会规划专业委员会审议后，作为实施方案审批和后续开发建设的规划建设依据。按照市规划和自然资源局的要求，工作内容包括：

（1）控规调整文本。主要内容包括现状情况、上层次及相关规划、修改原因分析、修改内容、修改的可行性论证等。

（2）交通影响评估、环境影响评估、社会稳定风险评估、洪涝安全评估、历史文化保护专章、树木保护专章等专项，成果将报送相关部门征求意见，结论将纳入控规调整论证报告一井上报

2、实施方案阶段

2.1项目策划（含纳入试点申报材料）

明确片区发展定位及功能策划；按照现有的城市更新和村镇工业集聚区相关政策，开展片区范围划定、更新改造策略研究、更新改造总量及资金、更新改造模式与方式、更新项目及计划等工作，主要内容包括：

（1）现状概述。分析片区区位条件、人口经济情况、用地现状梳理、房屋建筑情况、标图建库情况、改造意愿摸查等情况，对现状问题进行综合评述。

（2）上层次及相关规划。梳理国土空间规划、城市总体规划、土地利用总体规划、控制性详细规划、国民经济和社会发展规划、重点项目计划、城市更新总体规划及专项规划，对接重点项目、基本生态控制线、控制性详细规划法定图则及其他专项规划内容。

（3）功能定位研究。依据社会经济发展需求和发展机遇，结合城市总体规划、控制性详细规划、全区园区体系规划与其他相关上层次规划的发展定位，结合与周边地区的功能关系，提出更新片区发展定位，明确片区各项主导功能。

（4）规划用地布局。结合该地区上层次及相关规划要求、机场限高等条件，把复建、融资、公共服务等各类建筑量落实到空间布局，并明确用地规划控制指标与配套设施要求。

（5）项目实施保障。规定片区内更新项目实施主体应履行的各项义务，如落实搬迁责任、进行开发建设、配套建设或移交城市基础设施和公共服务设施，以及政府主管部门要求落实的其他绑定责任。制定更新片区建设时序与分期计划，并提出资金安排建议。

（6）改造效益分析。分析项目在节约集约用地、道路交通改善、保障城市公共利益的影响。分析释放融资用地、产业发展情况、产业建设量、新增就业岗位、土地出让金、预计税收情况等内容。分析人居环境绿地率、河涌整治、节能减排等方面的提升影响。

（7）实施项目划定：结合规划条件、用地权属边界、权属人发展意愿、项目实际需求等情况，将片区规划细分为多个实施项目，并提出近期实施重点。

2.2编制实施方案、项目招商、数据调查工作

按照《花都区村镇工业集聚区改造项目改造方案及招商方案编制与审批指引（试行）》要求，以村为主体组织编制实施方案，通过花都区村镇工业集聚区升级改造指挥部审议，区政府审批后，作为引入合作企业的依据。改造实施方案主要包括整体策划研究、经济测算、改造方案等内容，重点是从实施角度提出可行性方案。

（1）项目概况

1）区位分析。说明项目所处地理位置，分析其在区域中的功能、交通等方面的地位和作用。

2）项目背景。说明方案编制的背景情况，包括纳入年度计划／三年行动计划／储备项目库情况，市、区政府工作部署，相关文件批示等。

3）编制与审查过程。说明方案的编制与审查过程，包括方案委托、编制、公示、审查、审批、征求意见过程等。

4）改造意愿。说明更新范围内土地权属人改造意愿情况。

5）更新范围。明确项目用地范围及用地规模。

（2）现状分析

1）土地权属。说明改造范围内土地的权利人、面积、用途等。

2）标图建库。说明改造范围内标图建库情况。

3）勘测定界。说明勘测定界报告用地面积等情况，需附土地勘测定界技术报告书的扫描件。

4）土地利用现状。包括2009年土地利用现状、最新年份土地利用现状情况分析。

5）建筑情况。说明现状总建筑面积、建筑质量、建筑层数等。

6）现状产业情况。说明现状旧厂房的经营情况、生产类型。现状租约情况及清租解约费用初步摸查，如有现状租约和租金情况一并说明。

7）现状历史文化遗产

说明现状历史文化遗产情况。

8）古树名木及古树后续资源和大树

说明现状古树名木及古树后续资源和大树情况。

9）现状基础设施情况。说明现状公共服务设施、市政基础设施的建设情况。

10）现状绿地及开敞空间

现状绿地系统和水系等情况分析。

（3）相关规划情况

梳理国土空间总体规划、控制性详细规划、产业区块线、生态廊道控制规划、饮用水源保护区规划、白云国际机场控高及噪音（如涉及）等对项目的管控要求。

（4）更新目标与功能业态

1）更新目标。根据上层次规划的要求，结合项目发展条件，提出项目的更新目标。

2）功能、业态及规模。说明项目的更新功能及业态， 应包括产业发展目标，产业规模，重点产业项目等。

（5）更新改造方案

1）改造方式及主体。明确项目实施的主体及采取的改造方式。

2）用地处置情况。按项目类型，说明地块的用地处置方式。

3）经济分析。分析项目改造成本，如项目已完成招商，对相关的利益分配内容进行衔接，对相关主体的收益进行说明。

4）市政基础设施和公共服务设施。说明改造范围是否落实上层次控制性详细规划对市政基础设施、公共服务设施的要求。

5）更新建设总平面及建设指标。说明建筑、道路、绿地等空间布局，布置总平面图及技术经济指标表。

6）空间形态示意图。表达城市设计构思与设想，协调建筑、环境与公共空间的关系，突出空间三维形态特色，包括整体鸟瞰图、局部意向图等。

7）专项评估。说明环境影响评估情况、交通影响评估、文化遗产评估等相关专项情况。

8）土地整备方案。明确自行改造、政府收储、无偿移交等用地面积及分布。

（6）征求意见情况

说明项目的征求意见情况。

（7）效益分析

1）经济效益。分析预测项目更新改造后经济收益情况及产业发展情况等内容。

2）社会效益。分析城市特色资源保护、延续历史文化传承、集约节约用地、道路交通改善、保障城市公共利益的影响。

3）环境效益。分析节能减排、人居环境优化、绿地率、河涌整治等方面的提升影响。

（8）附件

1）会议纪要。包括方案审查会议、专家会、职能部门协调会等会议纪要。

2）征求意见情况表。包括征求职能部门意见及采纳情况和说明。

3）土地权属证件。国有土地使用证、集体所有权证、集体土地建设用地使用证等证件扫描文件。

4）勘测定界报告。勘测定界报告扫描文件。

5）其他相关材料。

包括按照指引编制的交通影响评估、规划环境影响评价、历史文化遗产调查评估、古树名木及古树后续资源影响评估、洪涝安全评估、市政基础设施评估、社会稳定风险评估、安全隐患评估（涉及安全隐患的）、地质环境质量评估（位于地质灾害易发区或涉及不良地质作用的）以及其他按要求需要的评估。

（9）前期阶段数据摸查及低效用地项目库核查

基础数据调查（数据调查、E级GPS RTK观测）、不动产权籍调查（集体土地不动产调查地籍测不动产权籍测绘、界址点调查）、前期方案阶段勘测定界（方案测算阶段的、界址点调查）、低效用地项目库核查及补录。

（10）项目招商工作

协助项目进行市场调研、招商引资、举办招商推介会、洽谈签约等相关招商工作。

3、土地证办证阶段

（1）批后实施

不动产权籍调查（包括不动产权籍调查地籍测绘、界址点调查、用地套图）

- 土地证办证（含直接确权、征收部分）。

由村集体提出，符合低效用地的按相关程序报区规资局相关部门按程序办理集体建设用地使用权首次登记。

- 四、项目工作依据、标准

1、法律法规及规范标准

•《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）；

•《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）；

•《中华人民共和国土地管理法实施条例（2021年修订版）》；

•《城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137）》（2011）；

•《广州市城乡规划技术规定》（2019修正）。

2、上位规划

•《广州市国土空间总体规划（2018-2035年）》；

•《广州市城市更新总体规划(2015-2020)》;

•《花都区国土空间总体规划（2021-2035年）》。

3、政策依据

•《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）；

•《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令第134号）；

•《广州市城市更新（九项重点工作）领导小组关于城市更新方案审定事权委托下放的通知》（穗更新〔2019〕1号）；

•《广州市城市更新工作领导小组办公室关于城市更新方案审定事权委托下放的通知》（穗更新办〔2019〕4号）

•广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市城市更新三年行动计划（2019—2021年）》的通知（穗建前期〔2019〕1802号）；

•《广州市提高工业用地利用效率实施办法》（穗府办规〔2022〕5号）；

•《广州市人民政府办公厅关于广州市村级工业园整治提升的实施意见》（穗府办规〔2019〕9号）；

•《广州市城市更新片区策划方案编制和报批指引》（穗建前期〔2020〕316号）；

•《中共广州市委、广州市人民政府关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》（穗字〔2020〕10号）；

•《广州市深化城市更新推进高质量发展的工作方案》（穗府办函〔2020〕66号）；

•《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区村级工业园整治提升实施细则（试行）的通知》（花府办规〔2020〕5号）；

•《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（广东省人民政府令〔2021〕279号）；

•《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号）；

•《广州市人民政府办公厅关于印发广州市支持村镇工业集聚区更新改造试点项目的土地规划管理若干措施（试行）的通知》（穗府办规〔2022〕12号）

•《广州市工业和信息化局广州市规划和自然资源局关于深入推进村镇工业集聚区整治提升工作的通知》（穗工信函〔2022〕58号）

•《花都区村镇工业集聚区升级改造模式及流程指引（试行）》

•《花都区村镇工业集聚区改造项目改造方案编制与审批指引（试行）》

•《关于花都区低效用地再开发（村镇工业集聚区升级改造）项目集体土地申请直接确认建设用地使用权的指引（试行）》

- 五、验收标准

成果符合国家相关法律法规及行业现行规范、标准等，按照中标人投标文件的承诺，完成招标文件任务书中的工作，通过技术审查并经招标人确认后予以验收。若招标人作了深化或调整，按照深化及调整后的要求进行验收。

- 六、服务期限

合同签订之日起24个月内（不包含审查与公示时间），具体时间计划可根据实际情况双方协商调整。

- 七、★项目费用

1、本项目总价包干，项目预算金额（最高限价）为2526700.00元，凡超出最高限价的，一律视为无效投标。

2、投标报价包括：人员劳务费、资料收集费、考察调研费、专家咨询费、资料印刷费、工具及物耗费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 八、付款方式

1.第1期：支付比例30%，合同签订生效后10个工作日内，招标人向中标人预支付合同款总额的30%；

2.第2期：支付比例30%，提交控规调整方案成果文件并通过花都区城市规划联席委员会审议通过后10个工作日内，招标人向中标人支付合同款总额的30%；

3.第3期：支付比例40%，提交实施方案成果文件并通过区层面会议审议通过，完成土地证办证后10个工作日内，招标人向中标人支付合同款总额的40%；

4.中标人须向招标人提供税务局监制的合法、足额发票，招标人凭发票付款。中标人延迟提供发票的，招标人付款时间相应顺延且不承担任何责任。中标人提供发票不视为已收到招标人付款。

- 九、质量要求

必须针对本项目招标要求，提供完整的质量保证体系，确保调查成果达到相关技术标准的要求，对质量保证的措施进行详细描述，并保证工作成果满足行政审批部门的要求。出现质量问题的，须无条件返工，不额外收取费用。

- 十、保密要求

必须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其它相关保密法规,必须采取措施对本项目整理过程中的档案实体和数据的保密，并保证安全；不得截留和向第三方泄露所涉及的档案，资料的范围、内容及最终形成的各类数据；确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。本项目涉及的保密条款并不因本项目合同的终止就失效，该条款对各方依旧有法律约束力。

# 第四章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方招标有关文件精神，在保证 花都区合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

招标人：系指广州市花都区狮岭镇合成经济联合社。

招标代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，由招标人的代表和从专家库随机抽取的专家组成，如招标人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格、符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方关于招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

- 5.1开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人授权代表及招标人监督代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人全称、投标报价等开标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，招标代理机构将重新招标。

- 5.2评标

评标分阶段进行：投标文件资格、符合性审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件资格性审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的服务期限要求

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的招标活动的。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名，第三中标候选人一名。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

- 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 价格评分：取通过资格、符合性审查经过评标委员会修正后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 45% | 10% |
| 满分 | 45分 | 45分 | 10分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

### 7、定标和授标

7.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2本项目中标人候选人可兼中。评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给招标人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分排名第三名的投标人为第三中标候选人。

7.3评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

7.4除以下4种情况外不得修改评标结果：分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.5招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.6凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交监督管理部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

7.7第一中标候选人放弃或被取消资格的，招标人可以按评审报告中推荐的顺序选择第二中标候选人，也可以重新开展招标活动。

7.8中标结果公告后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为签订合同资格的唯一合法依据。

### 8、附表

附表1 资格、符合性审查表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

- 附表1 资格、符合性审查表

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度经审计的财务状况报告复印件（如2025年成立不满一年的企业，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件），或银行出具的资信证明材料复印件； |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）； |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 5 | 参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标人资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。 | 提供《投标人资格声明函》 |
| 8 | 为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。 | 提供《投标人资格声明函》 |
| 9 | 投标人具有相关部门颁发的且在有效期内的城乡规划编制资质乙级（或以上）和测绘资质证书乙级（或以上）；（根据《自然资源部办公厅关于城乡规划编制单位甲级资质证书延期有关事宜的通知》的规定，暂不对城乡规划编制资质有效期限作出要求） | 提供对应有效的证书复印件。 |
| 11 | 本项目接受联合体投标。 | 本项目接受联合体投标。如以联合体形式参与投标，联合体成员不超过4家，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标。联合体成员必须各方共同签署《联合体共同投标协议书》，明确分工。且投标时必须提交《联合体共同投标协议书》。 |
| 12 | 已在本项目招标代理机构处登记报名。 | 已在本项目招标代理机构处登记报名。 |
| 13 | 服务期限要求 | 是否满足项目的服务期限要求。 |
| 14 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 16 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。 |
| 17 | 投标报价未超过本项目最高限价 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。 |
| 18 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 19 | “★”号条款 | 投标文件是否满足招标人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 20 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不可接受的附加条件的 |
| 21 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形 |
| 结论 |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表2 技术响应性评审表

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目背景、现状建设及相关规划情况的了解 | 10分 | 根据投标人对项目背景、现状建设及相关规划情况的了解程度（包括但不限于：①项目背景；②现状建设及相关规划情况；③工作目标及内容等）的解读与理解进行评审： 1、对项目背景、现状建设及相关规划情况理解充分透彻、全面，分析合理，得10分； 2、对项目背景、现状建设及相关规划情况理解较为透彻、较全面，分析较合理，得8分； 3、对项目背景、现状建设及相关规划情况理解基本透彻、清晰但不全面，分析基本合理，得4分； 4、对项目背景、现状建设及相关规划情况理解不够透彻，具有一定的清晰度，分析不够合理，得1分； 5、无方案或其他情形不得分。 |
| 2 | 项目重点、难点及关键性技术问题的对策措施 | 8分 | 投标人基于本项目实际情况和特征拟定具体的项目重点、难点及关键性技术问题的对策措施： 1、重点难点把握准确，解决思路合理可行，得8分； 2、重点难点把握较为准确，解决思路较为合理可行，得4分； 3、重点难点把握基本准确，解决思路基本合理可行，得2分； 4、对重点难点把握不够准确，解决思路不够清晰，得1分； 5、无方案或其他情形不得分。 |
| 3 | 研究方法、技术路线 | 8分 | 投标人结合工作内容要求拟定研究方法与技术路线进行评审： 1、工作方法与技术路线详细完整且重点突出，准备采取的技术手段明确，能提供具体步骤及解决关键性问题的方法，工作分工明确，完全满足且优于任务书，得8分。 2、工作方法与技术路线基本完整，准备采取的技术手段基本明确，能提供相关的步骤及解决关键性问题的方法，工作分工基本明确，满足任务书，得5分。 3、工作方法和工作流程不够完整、内容简单，准备采取的技术手段不明确，能提供简单的步骤，有工作分工，部分满足任务书，得2分。 4、其它或没有提供方案，得0分。 |
| 4 | 项目控规调整方案、改造实施方案、土地证办证路径 | 12分 | 根据投标人对本项目的项目控规调整方案、改造实施方案、土地证办证路径（包括但不限于：①项目控规调整方案、 ②项目改造实施方案、③土地证办证路径等）进行评审： 1、项目控规调整方案、改造实施方案内容全面、细节详实，土地证办证路径完整合规，完全满足项目要求，得12分； 2、项目控规调整方案、改造实施方案较合理具体，土地证办证路径基本明确，能够覆盖项目核心需求，得8分； 3、项目控规调整方案、改造实施方案框架合理，但内容不够具体，土地证办证路径存在部分模糊或简化，基本满足项目基础要求，得4分； 4、项目控规调整方案、改造实施方案较简单笼统，土地证办证路径不明确或存在明显缺漏，较难满足项目实际需求，得1分； 5、无相关方案内容，或方案与项目需求严重偏离、逻辑混乱，不得分。 |
| 5 | 工期、进度计划 | 3分 | 根据投标人对本项目的进度计划（包括但不限于：①工作时间计划、②工作内容具体安排等）进行评审： 1、投标人能提供详细明确的项目工作时间安排；提供的项目实施方案中有设定明确的实施计划流程，每个工作节点衔接顺畅，承诺全力配合招标人项目工作的推进，完全满足且优于任务书，得3分. 2、投标人制定项目工作时间安排、实施计划流程和工作计划简单，承诺全力配合招标人项目工作的推进，满足任务书，得2分。 3、投标人制定项目工作时间安排、实施计划流程和工作计划有缺漏，承诺配合招标人项目工作的推进部分满足任务书，得1分。 4、其它或没有提供方案，得0分。 |
| 6 | 质量和技术保障措施 | 4分 | 根据投标人对本项目的进度计划、保障措施、后期服务承诺（包括但不限于：①技术支持、跟踪服务能力；②优化任务方案、实施；③后续服务保障措施；④质量保障承诺等）进行评审： 1、质量保证措施完整，质量管理目标明确，能提供详细的质量控制过程所使用的方法、质量管理的纠偏措施、风险预防和应对措施，完全满足且优于任务书，得4分。 2、质量保证措施基本完整，质量管理目标基本明确，能提供简单的质量控制过程所使用的方法、质量管理的纠偏措施、风险预防和应对措施，满足任务书，得2分。 3、能提供简单的质量控制过程所使用的方法，部分满足任务书，得1分。 4、其它或没有提供方案，得0分。 |
| 小计 |  | 45分 |  |

- 附表3 商务响应性评审表

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 11分 | （1）投标人自2022年1月1日以来承担过村镇工业集聚区或旧厂房（地块）的改造实施方案（含微改造）编制类项目：每个项目得1分，本分项最高得7分； （2）投标人自2022年1月1日以来承担过同类项目业绩（同类项目业绩是指基础数据调查、勘测定界、不动产权籍调查等2项或以上）：每个项目得1分，本分项最高得4分； 本项累计最高得11分。同一项目同时满足评审项（1）、（2）项的，只计分一次，不重复计分。 注：1.项目以合同签订日期为准，提供合同关键页（显示签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期以及技术服务工作内容。）复印件。2.投标人若为联合体投标的，各方提供均可得分。3.无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。4.分公司投标的，总公司业绩可以计分。 |
| 2 | 获奖情况 | 12分 | （1）2018年1月1日以来获国家级优秀城市（乡）规划设计一等奖的：每项得1分，本分项最高得4分； （2）2018年1月1日以来获国家级优秀城市（乡）规划设计二、三等奖的：每项得0.5分，本分项最高得2分； （3）2018年1月1日以来获省级或市级优秀城市（乡）规划设计奖的：每项得0.25分，本分项最高得1分。 （4）投标人承接的测绘或规划项目获得各级政府部门（政府有关职能机构或行政部门）颁发的奖项，每项得1分，本项最多得5分。 本项累计最高得12分。 注：1.提供获奖证书复印件。同一项目按最高奖项计分，不重复计分。时间以获奖证书时间为准。项目获奖须由国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准。2.投标人若为联合体投标的，各方提供均可得分。3.无或未按要求递交证明材料的不得分。4.分公司投标的，总公司业绩可以计分。 |
| 3 | 项目负责人 | 6分 | 本项目投标人所投入的项目负责人情况： （1）①具有城乡（市）规划专业正高级（或教授级）职称；②具有注册城乡（市）规划师资格证书；③具有注册咨询工程师（投资）证书。同时满足上述3项条件的，得4分；同时满足上述任2项条件的，得2分；仅满足上述任1项条件的，得1分；其他不得分。本分项最高得4分。 （2）项目负责人自2018年1月1日至今参加的项目每获得一个国家级科学技术（科技进步、科技）奖项的得1分，每获得一个省级科学技术（科技进步、科技）奖项的得0.5分，本分项最高得2分。 本项累计最高得6分。 注：1.需提供职称证书（或资格证书）、有效的注册证、获奖证书及在本项目投标截止日之前6个月内任意1个月的本单位社保缴纳证明（或劳动合同）复印件；2.联合体投标的，此项评定联合体主体方，根据提供的有效文件作为评审依据。3.无或未按要求递交证明材料的不得分。 |
| 4 | 本项目投标人所投入的项目团队人员情况（不含项目负责人） | 10分 | 本项目投标人所投入的项目团队人员情况： （1）项目团队具备城市（乡）规划副高级（或以上）工程师职称人员，每提供1个人得1分，本分项最高得4分; （2）项目团队具备测绘相关专业高级（或以上）工程师职称人员，每提供1个人得1分，本分项最高得4分; （3）项目团队具备道路交通（或市政路桥设计）相关专业副高级（或以上）工程师职称人员，每提供1个人得1分，本分项最高得2分; 本项累计最高得10分。 注：1.项目负责人不计分，同一人不可重复计分，职称证只按最高等级计算一次得分。2.此处城市（乡）规划专业是指：城乡规划、城市规划；测绘相关专业是指：测绘、测绘工程、测量、建筑工程测量、地理信息、摄影测量与遥感、地图制图和工程勘测；道路交通（或市政路桥设计）相关专业是指：道路交通工程、市政路桥设计。3.需同时提供对应的职称证（或资格证书）复印件及在本项目投标截止日之前6个月内任意1个月的本单位社保缴纳证明（或劳动合同）复印件，无或未按要求递交证明材料的不得分。4.投标人若为联合体投标的，各方提供均可得分。 |
| 5 | 管理体系认证 | 6分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书；有效的环境管理体系认证证书；有效的职业健康安全管理体系认证证书：每个得2分，本项最高得6分。 注：1.需提供有效证书复印件。2.联合体投标的，此项评定联合体主体方，根据提供的有效文件作为评审依据。3.无或未按要求递交证明材料的不得分。 |
| 小计 |  | 45分 |  |

- 附表4 价格响应性评审表

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017                               日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

# 第五章 合同（样本）

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

合同编号：

技术服务合同文本

（适用于子包1）

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

招标人：

中标人：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

委 托 方（甲 方）：广州市花都区狮岭镇合成经济联合社

法定代表人：

住  所：

受 托方（乙 方）：

法定代表人：

住  所：

根据花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目（项目编号：GZCQC2500FG05017）的子包号：    ，子包名称：      的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、标的、数量

| 子包号 | 标的 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花都区狮岭镇合成村横坑二村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 | 1项 |

- 二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 三、甲方乙方的权利和义务

甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：为贯彻落实市委市政府重点工作部署，广州市近期将全力推进村镇工业集聚区整治提升，解决村镇工业集聚区布局分散、形态破旧、产值税收低、利用效率低等问题，优化城市空间结构，实现高质量发展。花都区村镇工业集聚区规模全市第三，是广州市村镇工业集聚区改造的主战场之一，在制造立区的发展战略推动下，结合全区“一区一城一港一湾”产业发展新格局。狮岭镇作为花都区北部重点打造的产业重镇，而合成村是狮岭镇现状重要的的产业发展区域，建议重点谋划整体产业园区发展。为强化规划引领、推动园区改造工作有序开展，现甲方委托乙方开展花都区狮岭镇合成村横坑二村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目。

2．技术服务的内容：工作内容应包括改工作内容包括控规调整（编制控规调整方案、交通影响评估、环境影响评估、社会稳定风险评估、洪涝安全评估、历史文化保护专章、树木保护专章等专项，成果将报送相关部门征求意见，结论将纳入控规调整论证报告一井上报）、实施方案（项目策划、申请纳入试点项目、编制实施方案、项目招商、数据调查）、土地证办证3部分：

3．技术服务的方式：包括技术成果制作、汇报，报批及上网文件制作，辅助甲方及政府部门完善规划公示等程序。

- 四、乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：广州市花都区。

2．技术服务期限：合同签订之日起24个月内（不包含审查与公示时间），具体时间计划可根据实际情况双方协商调整。

3．技术服务进度：合同签订后，乙方自收到甲方提供的相关技术基础资料之日起60个工作日内提交控规修正和改造项目实施方案，后续按照项目进度和政府相关部门审查意见修改完善。

4．技术服务质量要求：按照国家及广东省、广州市有关技术规定、标准和要求执行。

- 五、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：乙方提供项目编制所需的资料清单，甲方负责提供相关资料文件。

2．提供工作条件：

（1）甲方提供部门调研、资料收集、会议组织等工作便利。

（2）甲方负责指定专人协调相关工作。

（3）按合同支付乙方款项。

（4）甲方逾期提供工作条件和协作事项的，乙方交付成果的时间相应顺延。

3．其他：乙方按照合同约定的要求完成项目成果并提交甲方后，甲方需向乙方出具项目业绩完成证明或有权部门的批复文件。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：在合同有效期内甲方提供相关支持。

- 六、付款方式：详见本招标文件任务书

- 七、验收要求：

1．乙方完成技术服务工作的形式： 提交任务书规定的项目成果  。

2．技术服务工作成果的验收标准： 符合任务书研究内容要求，且通过甲方组织的验收评审 。

3．技术服务工作成果的验收方法：  经相关主管部门审批通过  。

4．验收的时间和地点：  由甲方确定   。

- 八、知识产权归属

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2．甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归  甲 方所有。

3．乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   方所有。

4．乙方不得以任何形式将本研究成果公开发表或用于其他商业用途。

- 九、保密

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  全部研究成果，包括各种因使用本项目经费而获得的资料、研究成果的文本和电子文件；

2．涉密人员范围:  参与本项工作的人员；

3．保密期限：按相关法律规定执行；

4．泄密责任：按照法律规定承担有关责任 。

- 十、违约责任

- 甲方迟延付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总额0.05%的违约金，逾期超过  日的，乙方有权单方解除合同，甲方除应支付全部应付款项外，还应当赔偿由此给乙方造成的损失，损失包括不限于乙方为主张权利支出的诉讼费/仲裁费、保全费、担保费、律师费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等一切费用。

- 合同签订后，非因法定或约定事由，双方不得擅自解除或终止，否则擅自解约方需赔偿守约方损失，损失难以确定的，守约方有权要求违约方按本合同总额的30%予以赔偿。

- 合同生效后，甲方因非乙方原因要求终止或解除合同，乙方未开始开作的，不退还甲方已付的首期款，已经开始工作的，甲方应按乙方已完成的实际工作量支付费用（费用不低于首期款）。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 十一、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十三、出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．一方延迟履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行合同的；

3．一方迟延履行或者有其它违约行为致使不能实现合同目的的。

- 十四、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十五、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，招标代理机构执壹份，采购监督管理部门   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定/授权代表人：                       法定/授权代表人：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

合同编号：

技术服务合同文本

（适用于子包2）

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

招标人：

中标人：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

委 托 方（甲 方）：广州市花都区狮岭镇合成经济联合社

法定代表人：

住  所：

受 托方（乙 方）：

法定代表人：

住  所：

根据花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目（项目编号：GZCQC2500FG05017）的子包号：    ，子包名称：      的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、标的、数量

| 子包号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花都区狮岭镇合成村横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目 | 1项 |

- 二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 三、甲方乙方的权利和义务

甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：为贯彻落实市委市政府重点工作部署，广州市近期将全力推进村镇工业集聚区整治提升，解决村镇工业集聚区布局分散、形态破旧、产值税收低、利用效率低等问题，优化城市空间结构，实现高质量发展。花都区村镇工业集聚区规模全市第三，是广州市村镇工业集聚区改造的主战场之一，在制造立区的发展战略推动下，结合全区“一区一城一港一湾”产业发展新格局。狮岭镇作为花都区北部重点打造的产业重镇，而合成村是狮岭镇现状重要的的产业发展区域，建议重点谋划整体产业园区发展。为强化规划引领、推动园区改造工作有序开展，现甲方委托乙方开展花都区狮岭镇合成村横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目。

2．技术服务的内容：工作内容应包括改工作内容包括控规调整（编制控规调整方案、交通影响评估、环境影响评估、社会稳定风险评估、洪涝安全评估、历史文化保护专章、树木保护专章等专项，成果将报送相关部门征求意见，结论将纳入控规调整论证报告一井上报）、实施方案（项目策划、申请纳入试点项目、编制实施方案、项目招商、数据调查）、土地证办证3部分：

3．技术服务的方式：包括技术成果制作、汇报，报批及上网文件制作，辅助甲方及政府部门完善规划公示等程序。

- 四、乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：广州市花都区。

2．技术服务期限：合同签订之日起24个月内（不包含审查与公示时间），具体时间计划可根据实际情况双方协商调整。

3．技术服务进度：合同签订后，乙方自收到甲方提供的相关技术基础资料之日起60个工作日内提交控规修正和改造项目实施方案，后续按照项目进度和政府相关部门审查意见修改完善。

4．技术服务质量要求：按照国家及广东省、广州市有关技术规定、标准和要求执行。

- 五、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：乙方提供项目编制所需的资料清单，甲方负责提供相关资料文件。

2．提供工作条件：

（1）甲方提供部门调研、资料收集、会议组织等工作便利。

（2）甲方负责指定专人协调相关工作。

（3）按合同支付乙方款项。

（4）甲方逾期提供工作条件和协作事项的，乙方交付成果的时间相应顺延。

3．其他：乙方按照合同约定的要求完成项目成果并提交甲方后，甲方需向乙方出具项目业绩完成证明或有权部门的批复文件。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：在合同有效期内甲方提供相关支持。

- 六、付款方式：详见本招标文件任务书

- 七、验收要求：

1．乙方完成技术服务工作的形式： 提交任务书规定的项目成果  。

2．技术服务工作成果的验收标准： 符合任务书研究内容要求，且通过甲方组织的验收评审 。

3．技术服务工作成果的验收方法：  经相关主管部门审批通过  。

4．验收的时间和地点：  由甲方确定   。

- 八、知识产权归属

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2．甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归  甲 方所有。

3．乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   方所有。

4．乙方不得以任何形式将本研究成果公开发表或用于其他商业用途。

- 九、保密

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  全部研究成果，包括各种因使用本项目经费而获得的资料、研究成果的文本和电子文件；

2．涉密人员范围:  参与本项工作的人员；

3．保密期限：按相关法律规定执行；

4．泄密责任：按照法律规定承担有关责任 。

- 十、违约责任

- 甲方迟延付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总额0.05%的违约金，逾期超过  日的，乙方有权单方解除合同，甲方除应支付全部应付款项外，还应当赔偿由此给乙方造成的损失，损失包括不限于乙方为主张权利支出的诉讼费/仲裁费、保全费、担保费、律师费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等一切费用。

- 合同签订后，非因法定或约定事由，双方不得擅自解除或终止，否则擅自解约方需赔偿守约方损失，损失难以确定的，守约方有权要求违约方按本合同总额的30%予以赔偿。

- 合同生效后，甲方因非乙方原因要求终止或解除合同，乙方未开始开作的，不退还甲方已付的首期款，已经开始工作的，甲方应按乙方已完成的实际工作量支付费用（费用不低于首期款）。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 十一、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十三、出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．一方延迟履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行合同的；

3．一方迟延履行或者有其它违约行为致使不能实现合同目的的。

- 十四、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十五、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，招标代理机构执壹份，采购监督管理部门   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定/授权代表人：                       法定/授权代表人：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目（项目编号：GZCQC2500FG05017）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知招标人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受招标人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（招标人）和广州程启招标代理有限公司（招标代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人全称（盖章）：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 开标一览表

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017

| 子包号 | 子包名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中。

2、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

1、投标报价为所投项目的执行价格，包含《第三章 任务书》所述的全部内容所需费用。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

2、请投标人进行详细的报价分析。（格式自定）

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：               有效期限：               单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为“GZCQC2500FG05017”的 花都区狮岭镇合成村横坑二村、三村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表）（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

- 格式6 实质性响应一览表（如有）

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、三村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | “★”条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| 4 |  |  |  | 见第 页 |
| 5 |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 | 见第 页 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度经审计的财务状况报告复印件（如2025年成立不满一年的企业，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件），或银行出具的资信证明材料复印件； | 见第 页 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）； （2）提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）； | 见第 页 |
| 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式12 |
| 参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标人资格声明函》。 | 见第 页 详见格式12 |
| 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | 以招标代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料 | 见第 页 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。 | 提供《投标人资格声明函》 | 见第 页 详见格式12 |
| 为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。 | 提供《投标人资格声明函》 | 见第 页 详见格式12 |
| 投标人具有相关部门颁发的且在有效期内的城乡规划编制资质乙级（或以上）和测绘资质证书乙级（或以上）；（根据《自然资源部办公厅关于城乡规划编制单位甲级资质证书延期有关事宜的通知》的规定，暂不对城乡规划编制资质有效期限作出要求） | 提供证书复印件。 | 见第 页 |
| 本项目接受联合体投标。 | 本项目接受联合体投标。如以联合体形式参与投标，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标。联合体成员必须各方共同签署《联合体共同投标协议书》，明确分工。且投标时必须提交《联合体共同投标协议书》。 | 见第 页 详见7.1 |
| 已在本项目招标代理机构处登记报名。 | 已在本项目招标代理机构处登记报名。 | 见第 页 |

注：

1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 7.1联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（招标项目名称）（招标项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（招标人）签订合同书，并就中标项目向招标人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送招标人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司

全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

- 格式8 投标人商务情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | （1）投标人自2022年1月1日以来承担过村镇工业集聚区或旧厂房（地块）的改造实施方案（含微改造）编制类项目： 个； （2）投标人自2022年1月1日以来承担过同类项目业绩（同类项目业绩是指合同内容含基础数据调查、勘测定界、不动产权籍调查等2项或以上）： 个。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 2 | 获奖情况 | （1）2018年1月1日以来获国家级优秀城市（乡）规划设计一等奖的： 项； （2）2018年1月1日以来获国家级优秀城市（乡）规划设计二、三等奖的： 项； （3）2018年1月1日以来获省级或市级优秀城市（乡）规划设计奖的： 项。 （4）投标人承接的测绘或规划项目获得各级政府部门（政府有关职能机构或行政部门）颁发的奖项： 项。 | 见第 至 页 详见8.2 |
| 3 | 项目负责人 | 本项目投标人所投入的项目负责人情况： （1）①具有城乡（市）规划专业正高级（或教授级）职称：（ ）；②具有注册城乡（市）规划师资格证书：（ ）；③具有注册咨询工程师（投资）证书：（ ）。 （2）项目负责人自2018年1月1日至今参加的项目每获得一个国家级科学技术（科技进步、科技）奖项：（ ），每获得一个省级科学技术（科技进步、科技）奖项： 项。 | 见第 至 页 详见8.3 |
| 4 | 本项目投标人所投入的项目团队人员情况（不含项目负责人） | 本项目投标人所投入的项目团队人员情况： （1）项目团队具备城市（乡）规划副高级（或以上）工程师职称人员： 个； （2）项目团队具备测绘相关专业高级（或以上）工程师职称人员 个； （3）项目团队具备道路交通（或市政路桥设计）相关专业副高级（或以上）工程师职称人员 个。 | 见第 至 页 详见8.3 |
| 5 | 管理体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书：（ ）、环境管理体系认证证书：（ ）、职业健康安全管理体系认证证书：（ ）。 | 见第 至 页 详见8.4 |
| 6 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 8.1同类项目业绩

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 服务期限 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2获奖情况

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017

| 序号 | 奖项名称 | 奖项等级 | 奖项颁发单位 | 奖项颁发时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.3项目组成员

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017

| 拟投入的人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 资质证书 | 拟任岗位 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.4管理体系认证

项目名称：花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目

项目编号：GZCQC2500FG05017

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式9 投标人技术情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目背景、现状建设及相关规划情况的了解 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 2 | 项目重点、难点及关键性技术问题的对策措施 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 3 | 研究方法、技术路线 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 4 | 项目改造实施方案、留用地用地报批和土地证办证路径 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 5 | 工期、进度计划 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 6 | 质量和技术保障措施 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 7 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

- 格式10 任务书响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 任务书》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 任务书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式11 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目（项目编号：GZCQC2500FG05017）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按《缴费通知》上的招标服务费金额的200％缴纳。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式12 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布花都区狮岭镇合成村横坑二村、横坑三村村镇工业集聚区改造项目控规调整、实施方案编制及全流程服务项目（项目编号：GZCQC2500FG05017）的招标公告，我公司愿意参加投标，并声明：

本公司具备以下规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本招标项目的其他投标人的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司如为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：